全国教員支援ポータル（仮称）

立ち上げプロジェクト企画書

〜 0からの完成・運用までのプロジェクトチーム発足に向けて 〜

# 1. プロジェクトビジョン

日本中の教員が「使いやすい」と感じられる、大規模な情報・ツール共有サイトを構築する。単なる情報発信にとどまらず、開発者自身がCODEで制作した自作ツール（校務効率化・授業支援ツールなど）を実際に配信し、全国の現場で活用してもらうことを核とする。

最終的には、個人開発から始まり、志を共にする仲間を集めたプロジェクトチームによって継続的に運営・拡張されるプラットフォームを目指す。

# 2. ターゲットユーザーとニーズ

- 小学校・中学校・高等学校の現職教員（校務や授業準備の負担軽減を求めている）

- 教育委員会・管理職（ICT活用や業務効率化の事例を探している）

- 教職志望者・講師（授業のネタや指導案を探している）

- 個人でツールを開発している教員・エンジニア（発表・共有の場を求めている）

# 3. サイトの中核となる3本柱

## ① 自作ツールポータル

CODEで作成した校務・授業支援ツール（成績処理、時間割作成、プリント生成、採点補助など）をカタログ化し、ブラウザ上ですぐに使える形で公開する。

## ② 情報発信メディア

ICT活用事例、授業アイデア、時短術などの記事・コラムを継続的に発信し、SEOと信頼性を高める。

## ③ コミュニティ・共有機能

教員同士が教材やノウハウを投稿・共有し、質問や相談ができる掲示板／SNS連携機能を設ける。

# 4. 参考にできる既存事例

| サイト名 | 特徴 | 参考にできる点 |
| --- | --- | --- |
| SENSEIポータル (senseiportal.com) | 全国の教員向け研修・セミナー情報を集約。1.2万件超の掲載実績 | 検索・ブックマーク機能、無料掲載モデル |
| グローバル教師ポータルサイト (globalteacher.jp) | 在外教育施設の教員向け実践事例・動画共有 | 実践事例の蓄積・共有の仕組み |
| 文部科学省 校長・教職員学習情報ポータル | 国が運営する研修・学習情報の公式ポータル | 信頼性の担保、行政との連携方法 |
| 東京都教員支援情報ポータルサイト | 自治体単位での教員支援情報発信 | 地域単位から全国へ広げる展開モデル |

# 5. プロジェクトチーム体制（案）

「0から完成・運用まで」を実現するため、以下のような役割分担でチームを編成することを提案する。まずはPM・企画・デザイン・コンテンツ編集を優先的に集め、開発はあなた自身が牽引しつつ協力エンジニアを募る形が現実的。

| 役割 | 主な担当 | 求められるスキル・人数目安 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャー(PM) | 全体統括、スケジュール管理、教育委員会等との渉外 | プロジェクト管理経験／教育現場理解 1名 |
| プロダクト企画 | サイト機能設計、ユーザーヒアリング、優先順位付け | 教員経験者が望ましい 1〜2名 |
| フロントエンドエンジニア | サイトUI実装、ツール埋め込み機構の構築 | React/Next.js等 1〜2名（あなたが兼任可） |
| バックエンドエンジニア | 会員機能、DB、API、ツール配信基盤 | Node.js等 1名 |
| UIUXデザイナー | サイト全体のデザイン、使いやすさ設計 | Figma等 1名 |
| コンテンツ編集 | 記事執筆、教材レビュー、情報の正確性チェック | 現職・元教員が理想 1〜3名 |
| コミュニティ運営 | 掲示板・SNSの運営、問い合わせ対応、モデレーション | コミュニティマネジメント 1名 |
| 広報・SNS担当 | 認知拡大、教育委員会・学校への周知、SNS運用 | マーケティング 1名 |
| 法務・個人情報保護アドバイザー | 著作権、個人情報保護法、学校向け契約の確認 | 顧問弁護士／専門家（外部委託可） |

# 6. 開発ロードマップ

| フェーズ | 期間目安 | 主な内容 | ゴール |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ0：企画・チーム編成 | 1〜2ヶ月 | ビジョン確定、役割分担、技術選定、資金計画 | 企画書・体制表の完成 |
| フェーズ1：MVP開発 | 2〜3ヶ月 | 最小機能（トップページ＋自作ツール掲載＋簡易記事）を開発 | 動くプロトタイプの完成 |
| フェーズ2：クローズドβ | 1〜2ヶ月 | 知人の教員10〜30名に試用してもらいフィードバック収集 | 使い勝手の検証・改善点の洗い出し |
| フェーズ3：正式公開 | 1ヶ月 | SNS・教育委員会・SENSEIポータル等への掲載依頼、プレスリリース | 全国の教員への認知拡大開始 |
| フェーズ4：運用・拡大 | 継続 | 新規ツール追加、コミュニティ活性化、資金調達・法人化検討 | 持続可能な運営体制の確立 |

# 7. 技術スタック案

- フロントエンド：Next.js（React）＋ Tailwind CSS ── SEOに強く、大規模サイトへの拡張も容易

- バックエンド／DB：Node.js＋PostgreSQL、または Firebase／Supabase（開発初期はサーバレスで低コスト運用）

- 自作ツールの組み込み：各ツールをサブページ／iframeとして埋め込み、共通のログイン基盤でアクセス管理

- ホスティング：Vercel または AWS（アクセス規模に応じて段階的にスケール）

- 認証：教員であることの簡易確認（学校メールドメイン確認等）＋ SNSログイン

# 8. 自作ツールの組み込み方針

現在CODEで開発中・開発済みのツールは、以下のステップでサイトに統合することを推奨する。

- ① 各ツールを独立したWebアプリとして動作する状態に整備する

- ② 共通のデザインテンプレート（ヘッダー・フッター）を適用し、サイトの一部として自然に見えるようにする

- ③ 「ツールカタログページ」を作り、カテゴリ別（校務効率化／授業支援／評価・採点 等）に一覧表示する

- ④ 利用者からのフィードバックボタンを各ツールに設置し、改善サイクルを回す

# 9. 運用・持続可能性

## マネタイズの選択肢

- 完全無料＋広告掲載（教育関連企業・出版社等）

- 寄付・投げ銭（教員コミュニティからの支援）

- 学校・自治体向け法人プラン（研修利用や一括導入）

## 法務・セキュリティ上の留意点

- 児童生徒の個人情報を扱うツールは特に厳重な取り扱いが必須（個人情報保護法対応）

- 教材・記事の著作権処理（第三者コンテンツの引用ルール策定）

- 学校のネットワーク環境（フィルタリング等）でも利用できるよう配慮

# 10. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 開発者一人への負荷集中 | 早期にPM・協力者を募集し、役割を分散する |
| 学校現場での認知不足 | SENSEIポータルや教育委員会、SNSでの周知を計画的に実施 |
| 個人情報・セキュリティ事故 | 個人情報を扱わない設計を優先し、必要な場合は専門家に相談 |
| 運営コストの継続性 | フェーズごとに低コストな構成を選び、収益化は段階的に検討 |

# 11. 次のアクション（チェックリスト）

- □ このドキュメントを叩き台に、参加してほしい人（企画・デザイン・広報等）に声をかける

- □ 手持ちの自作ツールをリストアップし、公開優先順位を決める

- □ サイト名・ドメインを決定する

- □ フェーズ1（MVP）の具体的な画面構成を設計する（添付のモックアップを参照）

- □ 初期メンバー向けのキックオフミーティングを設定する